REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA - SOLIN

| 21210 SOLIN, PUT MAJDANA 3 Tel. 021/246-810, 212-255 Fax. 021/246-817 e-mail: os-don-lovre-katic@st.t-com.hr |
| --- |
| Klasa: | 404-04/12-01/01 |
| Urbroj: | 2180/01-09-01-12-2 |
| Solin | 17. svibnja 2012. |

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

ZA RADOVE NA SANACIJI UČIONICA I HODNIKA ZAPADNOG DIJELA 1. KATA

OŠ DON LOVRE KATIĆA - SOLIN

BROJ:

EMV-1/12

SOLIN, SVIBANJ 2012.

SADRŽAJ  DOKUMENTACIJE

- Upute ponuditeljima

- Obrazac ponude

- Obrazac ponudbenog lista

IV.    Prijedlog ugovora

V.     Troškovnik

I.      UPUTE PONUDITELJIMA

1. Naručitelj

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA

Sjedište: Solin, Put Majdana 3

tel. 021/246-810, 212-255              faks: 021/246-817

web stranica: os-donlovrekatic-solin.skole.hr

e-pošta: os-don-lovre-katic@st.t-com.hr

OIB: 16755156769

( u daljnjem tekstu Naručitelj )

2. Služba zadužena za komunikaciju

Tajništvo Škole

tel. 021/246-810		         faks: 021/246-817

e-pošta: os-don-lovre-katic@st.t-com.hr

3. Evidencijski broj nabave:

EMV-1/12

4. Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1.  „Elking“- Obrt za elektroinstalacije, Kneza Domagoja 58, Solin

2.  SEPTIMA d.o.o., Gašpina mlinica 40G, Solin

5. Otvoreni postupak javne nabave

6. Procijenjena vrijednost javne nabave

Procijenjena vrijednost radova je 720.000,00 kn bez PDV-a

7. Sklapa ugovor o javnoj nabavi radova

8. Opis predmeta nabave, oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave - CPV

Radovi na sanaciji učionica i hodnika zapadnog dijela 1. kata OŠ DON LOVRE KATIĆA-

SOLIN

Glavni predmet  nabave  po  CPV-u  45000000-7

9. Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način

nuđenja

Nije dozvoljeno nuđenje po grupama.

10. Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave

Prema priloženom troškovniku

11. Tehničke specifikacije predmeta nabave

Prema priloženom troškovniku

12. Mjesto izvođenja radova

SOLIN

13. Rok izvođenja radova

Planirani početak radova je 1.07.2012. godine, a krajnji rok završetka radova je 1.09.2012.

godine

14. Razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave

Prema člancima 67. i 68. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/2011)

15. Uvjeti sposobnosti ponuditelja, naziv dokaza o sposobnosti, naziv izdavatelja dokaza

te vrijednost pokazatelja, ako se mogu izdati  i zajednica ponuditelja

Ponuditelj, sukladno člancima 69. do 72. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/2011), mora

dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost i tehničku i stručnu

sposobnost. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno

dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost, a svi zajedno dužni su dokazati

(kumulativno) zajedničku financijsku, tehničku i stručnu sposobnost.

Sposobnost gospodarskog subjekta mora postojati u trenutku otvaranja ponude.

(DOKAZI  SPOSOBNOSI  KOJI SE PRILAŽU REDOSLJEDOM KAKO SU NAVEDENI)

| R. br. | Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta | Naziv dokaza o sposobnosti | Naziv izdavatelja dokaza | Starost dokaza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pravna i poslovna sposobnost | Isprava o upisu u sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili drugi registar – ponuditelj mora biti registriran za poslove iz predmeta nabave | Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar | Ne stariji od 3 mjeseca - od dana početka postupka javne nabave |
| 2. |  | Licenca za građenje minimalno skupine H | Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva |  |
| 3. | Nekažnjavanost | Izvod iz kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. stavka 1. točke 1. i članka 68. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi. | Izvod iz kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. | Ne stariji od 6 mjeseci - od dana početka postupka javne nabave |
| 4. | Financijska sposobnost | potvrda Porezne uprave o stanju duga kojom ponuditelj dokazuje uredno izvršenje obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta | Porezna uprava ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarsko subjekta | Ne starija od 30 dana - od dana početka postupka javne nabave |
| 5. |  | Financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u 2011., a iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije imao gubitak | FINA Poslovna banka ponuditelja |  |
| 6. |  | BON 2 ili SOL iz kojeg je razvidno da račun ponuditelja nije bio u blokadi posljednjih šest mjeseci | Poslovna banka ponuditelja |  |
| 7. | Tehnička i stručna sposobnost | Gospodarski subjekt mora dokazati da je u posljednje tri godine, računajući od dana početka postupka javne nabave, uredno izvršio jedan ugovor, isti ili sličan kao što je predmet nabave, najmanje u iznosu od 720.000,00 kn bez PDV-a. Potvrda mora sadržavati: naziv i sjedište ugovornih strana predmet nabave vrijednost radova datum i mjesto izvođenja radova navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni ponuditelju, a posebno o osobama odgovornim za kontrolu kvalitete i osobama koje izvođač radova može pozvati da izvedu radove. | Potvrdu izdaje naručitelj za kojeg je ponuditelj uspješno obavio radove |  |

Prihvatljiva je samo ona ponuda kojoj su priloženi svi dokazi o sposobnosti (od 1. do 7.)

16. Jamstvo

Jamstvo za ozbiljnost ponude

U ponudi ponuditelj je dužan priložiti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude u vidu

garancije banke u visini od 30.000,00 kn s rokom važenja 60 dana od dana dostave

ponude.

Neprilaganje dokaza o pologu jamstva neotklonjiv je nedostatak u ponudi.

17. Popunjeni ponudbeni list

U ponudi ponuditelj je dužan priložiti popunjeni ponudbeni list (Prilog III).

18. Podizvoditelji

Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili

više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora koji namjerava

dati u podugovor te podatke iz članka 86. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi.

19. Sadržaj, način izrade, način dostavljanja ponude

Sukladno člancima 10., 11., 12., 14. i 15. Uredbe o načinu izrade i postupanju s

dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN broj 10/12).

Ponuda se dostavlja u izvorniku, a traženi dokumenti mogu se dostaviti u

neovjerenoj preslici.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu, numerirana na način da svaka stranica sadrži redni

broj stranice kroz ukupan broj stranica. Ponuda mora biti pisana neizbrisivoim tintom.

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati uvjeta nadmetanja i ponuda mora

sadržavati sve navedene dijelove. Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji.

Ponuda se daje na priloženom obrascu, a mora sadržavati:

- naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku)  i poslovno sjedište ponuditelja, a kod zajedničkih ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima i nositelju ponude za sudjelovanje u postupku javne nabave i sklapanje ugovora, te adresu elektroničke pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte,

- podatke o podizvoditeljima ukoliko ih ima - podaci o podizvoditelju daju se uz dokaz o njegovoj tehničkoj sposobnosti,

- podatke o dijelovima ugovora koje ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditelju u obliku podugovora,

- popunjeni ponudbeni list,

- dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude,

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja (sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi),

- cijene - u troškovniku i u rekapitulaciji troškovnika moraju se unijeti na predviđena mjesta,

- naznaku roka valjanosti ponude,

- popis dokumentacije priložene uz ponudu,

- dokaze o sposobnosti prema točci  15. Uputa,

- datum i pravovaljani potpis ponuditelja te

- potpisan i ovjeren prijedlog Ugovora koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude  ili odustati od ponude u skladu sa člankom 14. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Ponuditelj će na omotnicu ponude obvezno staviti svoje ime i adresu, kako bi se ponude

koje nisu pristigle u roku mogle vratiti neotvorene.

Ponuditelj je obvezan ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja, s

naznakom:

„Ne otvaraj – ponuda za radove na sanaciji učionica i hodnika zapadnog dijela 1.

kata OŠ DON LOVRE KATIĆA - SOLIN“  EMV-1/12

20. Dopustivost alternativnih ponuda

Nije dozvoljeno podnošenje alternativnih ponuda.

21. Način izračuna cijene, sadržaj cijene, nepromjenljivost cijene ili način promjene

cijene

Ponuditelj je obvezan ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene

za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama te

sveukupnu rekapitulaciju – ukupnu cijenu ponude (u troškovniku i na priloženom obrascu)

bez obračuna PDV-a.

Cijena mora biti napisana brojkama.

Jedinične cijene su nepromjenljive za trajanja ugovora.

U jedinične cijene i ukupnu cijenu ponude uračunati su svi troškovi.

Ako kod ponude s ukupnom cijenom zbroj apsolutnih iznosa svih računskih pogrešaka, na

više ili manje, iznosi više od pet posto ukupne cijene ponude bez PDV-a, ponuda je

neprihvatljiva.

Obračun radova je po sistemu „ funkcionalni ključ u ruke“

22. Valuta ili valute u kojima cijena ponude može biti izražena

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

23. Rok, način i uvjeti plaćanja radova

Nema predujma. Plaćanje se vrši po izvedbi radova na temelju privremenih situacija, do

visine 70% vrijednosti radova, u roku od 30 dana od dana dostave ovjerene situacije

naručitelju, a 30%  po okončanoj situaciji i izvršenoj primopredaji radova u roku od 60

dana.

24. Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

25. Kriterij za odabir ponude

Najniža cijena prihvatljive, prikladne i pravilne ponude.

26. Jezik na kojem se izrađuje ponuda

Ponuda i kompletna dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

27. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranje ponuda

Ponuda se mora dostaviti Naručitelju neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA, 21210 Solin, Put Majdana 3

Rok za dostavu ponude je 6.06.2012. godine do 11,30 sati, bez obzira na način

dostave.

Provest će se javno otvaranje ponuda.

Ponude koje stignu nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda smatrat će se

zakašnjelima, neće biti otvorene i bit će vraćene ponuditeljima koji su ih podnijeli.

28. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Naručitelj će donijeti odluku ili poništiti nadmetanje u roku od 30 dana od dana isteka

roka za dostavu ponuda.

29. Pouka o pravnom lijeku

Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom

komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, a primjerak žalbe obvezno se

dostavlja i Naručitelju, neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i

elektroničkim putem u skladu sa člancima 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi.

Žalba se izjavljuje u roku pet dana od dana:

- objave poziva za nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva za nadmetanje i dokumentacije  za nadmetanje,

- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka nema pravo na žalbu u

kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

25. Ostali bitni uvjeti

Na ostale bitne uvjete u vezi s predmetom nadmetanja i sklapanja ugovora s odabranim

ponuditeljem odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, te

drugi Zakoni i propisi koji reguliraju isporuku predmetne vrste radova.

Ovlašteni predstavnik naručitelja:

_______________________________

Višnja Pažanin, dipl. iur.

# II. OBRAZAC PONUDE

Naziv ponuditelja (tvrtka, OIB), odnosno podatci o zajedničkim ponuditeljima i o nositelju ponude  ___________________________________________________________

sjedište:_____________________________________________________________________ adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte: _________________________________________________

broj tel: _____________________________

broj faksa: ___________________________

internet adresa: ________________________________

Podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, sjedište, OIB i broj računa) i podatci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor: ___________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA - SOLIN

PONUDA ZA RADOVE

NA SANACIJI UČIONICA I HODNIKA ZAPADNOG DIJELA 1. KATA OŠ DON LOVRE KATIĆA - SOLIN

Nakon pregleda dokumentacije za nadmetanje izjavljujem da su mi poznate sve odredbe iz dokumentacije i da ih prihvaćam, te se obvezujem predmetne radove izvesti u skladu s tim odredbama.

Cijena ponude bez PDV-a je: _____________________________________

cijena ponude u brojkama)

Popis dokumentacije priložene ponudi: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U_______________________________2012. god.

M.P.

_____________________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za davanje       ponude)

# III. OBRAZAC PONUDBENOG LISTA

Naručitelj:

Osnovna škola don Lovre Katića - Solin

21210 Solin, Put Majdana 3

Ponuditelj:

- naziv i sjedište

- adresa

- OIB

- broj računa

- navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost

- adresa za dostavu pošte

- adresa e-pošte

- kontakt osoba ponuditelja

- broj telefona i broj faksa

Predmet nabave: Radovi na sanaciji učionice i hodnika zapadnog dijela 1. kata OŠ DON LOVRE KATIĆA - SOLIN

Podatci o podizvoditelju (ime, tvrtka, sjedište, OIB i broj računa) i podatci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

Cijena ponude bez PDV-a: _____________________________________

cijena ponude u brojkama)

Iznos PDV-a: ________________________________________________

Cijena ponude s PDV-om: _____________________________________

(cijena ponude u brojkama)

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda

U_______________________________2012. god.

M.P.

_____________________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za davanje     ponude)

IV. PRIJEDLOG UGOVORA

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA, Solin, Put Majdana 3,  OIB: 16755156769,

koju zastupa ravnateljica ANĐELKA SLAVIĆ, dipl. učitelj  (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

____________________________, OIB:                    koje zastupa __________________________________      (u nastavku: Izvoditelj),

zaključuju  sljedeći

# UGOVOR

Članak  1.

Predmet ugovora je izvedba radova na sanaciji učionica i hodnika zapadnog dijela 1. kata OŠ DON LOVRE KATIĆA – SOLIN.

Članak 2.

Ugovoreni radovi podrazumijevaju radove po opisu i količini iz Izvoditeljeve ponude broj  __________________ koja je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 3.

Vrijednost radova je ugovorena po načelu «funkcionalni ključ u ruke« s nepromjenljivom cijenom i iznosi    ________________________ kn.

U toj cijeni je uračunat PDV. U ukupnom iznosu cijena je nepromjenljiva, predujma nema.

Članak 4.

Izvoditelj sa obvezuje:

- da će s radovima započeti 1. srpnja 2012. godine,

- da će radove dovršiti do 1. rujna 2012. godine.

U slučaju da Izvoditelj ne može započeti s radovima u roku zbog krivice Naručitelja, ima pravo zahtijevati novi rok dovršenja radova. U slučaju prekoračenja ugovorenog roka sve je dodatne troškove dužna platiti ona strana koja je odgovorna za kašnjenje.

Članak 5.

Izvoditelj će izvršene radove obračunati s privremenim situacijama do visine 70% ugovorne cijene i s konačnom obračunskom situacijom cjelokupni opseg ugovorenih radova.

Članak 6.

Naručitelj je dužan primljenu obračunsku situaciju potvrditi u roku 15 dana i vratiti Izvoditelju. U slučaju da Naručitelj ima primjedbi, dužan je u roku potvrditi nesporan dio obračunske situacije, a  u svezi spornog dijela donijeti konačnu odluku najkasnije do primitka sljedeće obračunske situacije.

Obračun ugovorenih poslova Izvoditelj predlaže Naručitelju na osnovi preuzetih dokumenata, koje potpišu ovlašteni predstavnici obiju ugovornih strana.

Konačnu obračunsku situaciju će Izvoditelj predložiti Naručitelju 15 dana nakon uspješno obavljene pismene predaje izvršenih radova.

Članak 7.

Naručitelj će iznose po privremenim situacijama platiti u roku od 30 dana od dana dostave ovjerene situacije Naručitelju, a iznos po okončanoj situaciji u roku od 60 dana, na žiro račun Izvoditelja br.___________________.

Članak 8.

Opunomoćenik Naručitelja u ovom ugovoru je Anđelka Slavić.

Opunomoćenik Izvoditelja u ovom ugovoru je  ____________________.

Članak 9.

U slučaju da Izvoditelj kasni sa izvođenjem ugovorenih radova, svojom krivnjom, Naručitelj ima pravo zaračunati ugovornu kaznu u visini 1 promila od ugovorene cijene, za svaki dan kašnjenja, ali ukupna svota kazni može iznositi najviše 5 promila od ukupne ugovorene cijene radova.

Članak 10.

Izvoditelj daje jamstva za kvalitetu obavljenih radova : 10 godina za krov, a  2 godine za ostale radove nakon preuzimanja obavljenih radova. Moguće skrivene greške rješavaju se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

Za kvalitetu opreme i materijala Izvoditelj jamči za vrijeme koje nudi njihov proizvođač.

Za izmijenjene dijelove jamstveni rok počinje s danom izmjene.

Jamstvene liste proizvođača opreme i materijala predaje Izvoditelj Naručitelju. Jamstvo podrazumijeva normalnu uporabu i stručno održavanje. Iz jamstva se isključuju materijali koji se upotrebljavaju za redovno održavanje.

Članak 11.

U slučaju da greška nastane radi nestručne izvedbe Izvoditelja u jamstvenom roku Izvoditelj mora tu grešku otkloniti u primjerenom roku o svom trošku, odmah kada ga obavijesti Naručitelj.

U slučaju da ne otkloni kvar u tom roku ili ne dogovori novi rok, Naručitelj će otklanjanje greške povjeriti drugom Izvoditelju o trošku Izvoditelja iz ovog ugovora.

U tu svrhu Izvoditelj će kod primopredaje radova predati Naručitelju ovjerenu zadužnicu naplativu sa svih kunskih računa Izvoditelja, u vrijednosti 20 % od ukupne vrijednosti ugovorenih radova. Naručitelj se kod korištenja zadužnice mora ponašati kao «dobar gospodar», a neiskorištenu zadužnicu vratiti Izvoditelju po isteku jamstvenog roka.

Članak 12.

Kvalitetnu primopredaju obavljaju ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvoditelja po završetku ugovorenih radova.

Izvoditelj će obaviti radove za nepromjenljivu cijenu, određenu u ukupnom iznosu po načelu «funkcionalni ključ u ruke», što znači da će pod uvjetima iz ovog ugovora obaviti sve potrebne radove kojima će se osigurati da nakon isteka ugovornog roka preda radove odnosno dio građevine, njezinu opremu ili instalacije na kojima je obavio ugovorene radove u punoj funkciji.

Ugovorno načelo «funkcionalni ključ u ruke» također znači da je isključen utjecaj nepredviđenih i dodatnih radnji na ugovorenu cijenu.

Članak 13.

Ugovoreni radovi uključuju samo one vrste radova koji su navedeni u članku 1. i 2. ovog ugovora, odnosno svi radovi potrebni za funkcioniranje građevine ili instalacije u skladu s predmetom i namjerom ovog ugovora, ako su izričito navedeni u Izvoditeljevoj ponudi koja je sastavni dio ovog ugovora.

Radovi navedeni u ponudi iz članka 2. ovog ugovora predstavljaju opseg ugovorenih radova. Ako bi Izvoditelj iz bilo kojeg razloga obavio radove u manjem opsegu, Naručitelj mu neće isplatiti razliku između stvarno obavljenih radova i ugovorenog opsega posla.

Članak 14.

Ugovoreni radovi uključuju sve pripremne, pomoćne i transportne radnje, uporabu potrebnih alata i naprava, uključujući dizala, pomoćne konstrukcije, skele i slično.

U ugovorenoj cijeni su također i sve potrebne demontaže, ponovne montaže i izrade provrta, proboja, žljebova i utora za izvedbu ugovorenih radova.

Članak 15.

Ako predmet ugovora predstavljaju instalaterski radovi ugovorni radovi obuhvaćaju i sve građevinske i obrtničke radove potrebne za uspostavljanje prvobitnog stanja.

Članak 16.

Osnove za izvođenje ugovorenih radova su:

- ovaj ugovor

-	ponuda Izvoditelja koju Izvoditelj predaje Naručitelju

-	pisana objašnjenja stručnog nadzora

-	propisi s područja građenja građevina, zaštite na radu i zaštite od požara, tehnički propisi, normativi i standardi koji uređuju izvođenje ugovorenih radova

-	posebne građevinske uzance

Članak 17.

Izvoditelj zaključivanjem ugovora potvrđuje:

-	da je u potpunosti upoznat s osnovama za izvođenje radova

-	da je bez obzira na tekst ponude u ukupnu cijenu unio sve potrebne radove za izvršenje ugovornih obveza

-	da je uzeo u obzir sve karakteristike gradilišta, pristupa, dovoza, skladištenja, radnih i pomoćnih prostora i sve moguće otežavajuće okolnosti.

Članak 18.

Električnu energiju i vodu potrebnu za izvođenje radova daje bez naknade Naručitelj.

Članak 19.

Izvoditelj će u toku izvođenja radova voditi računa o zaštiti na radu i protupožarnoj zaštiti i biti odgovoran za posljedice.

Članak 20.

Ugovorne strane će moguće međusobne sporove rješavati sporazumno, a ako to neće biti moguće, nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

Članak 21.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri primjerka i vrijedi s danom potpisa obiju strana. Svaka ugovorna strana zadržati će dva primjerka ovog ugovora.

U Solinu,

Klasa: 404-04/12- 01/01

Urbroj: 2180/01-09-01-12-3

ZA IZVODITELJA				      		   ZA NARUČITELJA

DIREKTOR:					                 RAVNATELJICA:

_________________						_____________________

Anđelka Slavić