| OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA OIB: 16755156769 Put Majdana 3 21210 Solin KLASA: 406-03/24-02/1 URBROJ: 2181-290-01-24-2 Solin, 3. prosinca 2024. |  |
| --- | --- |

PONUDITELJ

PREDMET: Poziv za dostavu ponude

-    Za nabavu: Izvedba radova ugradnje rampe na parkiralištu

OŠ don Lovre Katića

- redni broj nabave 3/24

- dostavlja se

Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 144/22.) u daljnjem tekstu: ZJN za jednostavnu nabavu robe, radova i usluga manje od 26.540,00 eura (bez PDV-a), odnosno radova manje od 66.360,00 (bez PDV-a), naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave, te Vam stoga, ovim putem upućujemo Poziv za dostavu ponude: Izvedba radova ugradnje rampe na parkiralištu OŠ don Lovre Katića sukladno traženim uvjetima i zahtjevima iz sadržaja ovog Poziva koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

- Podaci o naručitelju

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA

OIB: 16755156769

Put Majdana 3, 21210 Solin

tel. 021/246-810, fax.021/246-817,

ured@os-donlovrekatica-solin.skole.hr

Osoba za kontakt je ANĐELKA SLAVIĆ, tel. 098/567-830

E-MAIL: andelka.slavic@skole.hr

- Predmet nabave:

Izvedba radova ugradnje rampe na parkiralištu OŠ don Lovre Katića

Opis predmeta nabave raščlanjen je prema pojedinim stavkama predmeta nabave navedenima u Troškovniku koji čini sastavni dio ovog Poziva.

Ponuditelji su u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika iz Priloga br. 2.  ovog Poziva.

Ako ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenima u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nudi roba koja očito ne zadovoljava potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave, ponuda će biti odbijena.

- Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je definirana Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva za nadmetanje.

- Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehničke specifikacije precizno su definirane troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva.

- Redni broj nabave:

3/24

- Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 13.000,00 eura (bez PDV-a).

- Vrsta ugovora o nabavi

Ugovor o nabavi radova

- Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio ovog Poziva - Prilog 2.

- Mjesto izvođenja radova

Osnovna Škola don Lovre Katića, Put Majdana 3, 21210 Solin

- Rok izvođenja radova

U roku od 5 dana od dana uvođenja u posao, u vrijeme kada nema nastave u školi, odnosno za vrijeme školskih praznika.

- Odredbe o sposobnosti ponuditelja

Traženi dokazi sposobnosti:

1.	
      Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu - ne stariju od 3 mjeseca od dana slanja ovog poziva.

2.	
      Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana od dana slanja ovog poziva. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

3.	
      Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja). Izjava se može dostaviti isključivo na priloženom predlošku (obrascu) Naručitelja. (Prilog br. 3.)

4. 	
      Popis ugovora o  radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, u kojem se prilaže minimalno 1 (jedna) potvrda druge ugovorne strane o  zadovoljavajućem  izvršenju. Popis ugovora mora sadržavati vrijednost radova, datum i mjesto izvođenje radova i naziv druge ugovorne strane. Radovi za koje se prilaže potvrda moraju  biti iste vrste  kao predmet nabave čime gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost i da je s obzirom  na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost sposoban izvršiti  predmet nabave.

- Dostavljanje dokumenata kojima se dokazuje sposobnost

Svi dokumenti pomoću kojih gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost mogu se priložiti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka ako može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust, u smislu čl. 254., st. 1., toč. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 144/22.).

Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

- Podaci o ponudi

Sadržaj, način izrade i način dostave

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz sadržaja ovog Poziva.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u eurima.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst sadržaja ovog Poziva.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Ponuda mora sadržavati:

1. Popunjeni Ponudbeni list (Prilog br. 1.) koji je sastavni dio ovog Poziva

2. Tražene dokaze sposobnosti - dokumente tražene točkom 11. ovog Poziva,

3. Popunjeni Troškovnik po svim stavkama predmeta nabave koji je sastavni dio ovog Poziva (Prilog br. 2.),

4. Parafiran ugovor u znak suglasnosti s tekstom ugovora (Prilog br. 4.).

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa naručitelja,

- naziv i adresa ponuditelja,

- redni broj nabave,

- naziv predmeta nabave,

- naznaka »ne otvaraj«.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

- Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude

Ponuda se dostavlja najkasnije do 12. prosinca 2024. godine do 8.30 sati na način određen točkom 13. ovog poziva.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Otvaranje ponuda nije javno.

- Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj popunjava Troškovnik kako je naznačeno u Prilogu 2.  ovog Poziva. Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz Troškovnika, ukupne cijene stavke te cijenu ponude za cjelokupni predmet nabave.

Ponuditelj izračunava ukupnu cijenu stavke u troškovniku kao umnožak cijene stavke (jedinične) bez PDV-a i okvirne količine stavke.

Cijenu ponude (u Troškovniku i Ponudbenom listu) ponuditelj će upisati bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu s PDV-om.

Cijena ponude za cjelokupni predmet nabave piše se brojkama i to iskazanom na dvije decimalne znamenke.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi nabave i isporuke do mjesta isporuke s eventualnim popustima.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

- Valuta u kojoj cijena ponude može biti izražena

Cijena ponude mora biti izražena u eurima.

- Kriterij odabira ponude

Kriterij za odabir ponude je najpovoljnija ponuda.

- Odabir ponude

O ishodu postupka nabave ponuditelji se elektroničkom poštom obavještavaju u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

- Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog računa/situacije na žiro račun ponuditelja u  roku od 30 dana od završetka radova.

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja i bez primjene valutne klauzule.

- Prilozi Pozivu na dostavu ponude:

Prilog 1. obrazac -  Ponudbeni list

Prilog 2. obrazac - Troškovnik

Prilog 3. obrazac - Izjava o dostavi jamstva (iz točke 11.)

Prilog 4. obrazac - Ugovor

Prilog 5. slika elaborata

PRILOG 1.

PONUDBENI LIST

- PODACI O NARUČITELJU:

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA

OIB: 16755156769

Put Majdana 3, 21210 Solin

- PREDMET NABAVE

Izvedba radova ugradnje rampe na parkiralištu OŠ don Lovre Katića

- PODACI OPONUDITELJU:

Naziv: ____________________________________________________________________;

OIB:  ____________________________________________________________________;

Sjedište: ___________________________________________________________________;

Adresa za dostavu pošte: ______________________________________________________;

IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ;    U sustavu PDV-a (da/ne):____________;

E-pošta: ___________________________; tel.: ________________; faks: ______________;

Kontakt osoba ponuditelja: ____________________________________________________;

Tel.kontakt osobe: ___________________; E-pošta kontakt osobe: ____________________;

- PONUDA

Broj ponude: __________________

Datum ponude: ________________

Izjavljujemo da smo u cijelosti razumjeli odredbe Poziva za nadmetanje, prikupili sve potrebne informacije, te nudimo isporučiti predmet nabave za:

| Cijena ponude bez PDV-a: | kn |
| --- | --- |
| PDV: | kn |
| Cijena ponude sa PDV-om = | kn |

U slučaju prihvaćanja naše ponude spremni smo s izvršenjem predmeta nabave započeti odmah po sklapanju ugovora i izvršiti radove u roku od 5 dana od dana uvođenja u posao, u vrijeme kada nema nastave u školi, odnosno za vrijeme školskih praznika.

|  | M.P. | Ponuditelj: |
| --- | --- | --- |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |

PRILOG 2.

- PODACI O NARUČITELJU:

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA

OIB: 16755156769

Put Majdana 3, 21210 Solin

- PREDMET NABAVE

- Izvedba radova ugradnje rampe na parkiralištu OŠ don Lovre Katića

Redni broj nabave: ____________

TROŠKOVNIK

Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno i u suglasju sa važećim tehničkim propisima i normativima.

U jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi dodatni troškovi za potpuno dovršenje predviđenih radova iz pojedinih stavki ovog ugovornog troškovnika.

Ponuđena cijena je konačna i treba sadržavati sve predvidive specifičnosti izrade ovog objekta.

Izvođač radova mora osigurati primjerenu organizaciju rada, kvalitetan materijal i opremu, te odgovarajuću stručnu radnu snagu, koja će zajamčiti solidnu i preciznu izvedbu radova u preuzetim rokovima. Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće isprave o sukladnosti i certifikate, kao dokaz da su primijenjeni materijali kvalitete zahtijevane projektom i aktualnim standardima i normama.

U slučaju da izvođač tijekom radova želi zamijeniti materijale kao i opremu iz ugovornog troškovnika dužan je upoznati projektanta, investitora i nadzornog inženjera prije same izmjene te za iste ishoditi suglasnost projektanta, investitora i nadzornog inženjera.

Sve prikupljene isprave o sukladnosti, certifikate, te ostalu atestnu dokumentaciju izvođač radova treba prikupiti i predati prije tehničkog pregleda i/ili primopredaje građevine nadzornoj službi u primjerenom vremenskom roku.

Izvođač radova mora voditi građevinski dnevnik, a za sve izvedene količine i stavke mora izraditi dokaznicu mjera prezentiranu kroz građevinsku knjigu.

Izvođač radova dužan je svakodnevno gradilište držati čisto i uredno te kao takvo na završetku radova predati inevstitoru. Dužan je također svakodnevno propisno zbrinjavati otpadni materijal, te odvoziti isti na zato odgovarajuću deponiju. Sve ovo ulazi u jediničnu cijenu svake stavke radova i ne naplaćuje se posebno ako nije u troškovniku iskazano kao posebna stavka.

Izvođač se obavezuje prije popunjavanja ovog troškovnika obići gradilište i upoznati se sa trenutnim/zatečenim stanjem.

Opis radova                                                     J.M.                        Količina     Jedinična cijena             Ukupno

1.1.	
                  PROMETNI ZNAKOVI

Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prometnih znakova uključivo dobavu i ugradnju pocinčanog stupa, u svemu prema projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/2011, 92/2019).

U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave prometnog znaka, betona, iskopi i betoniranje temelja, montaža stupova i znakova, prijevoz i sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje postave znaka.

Obračun radova:

Po komadu postavljenog prometnog znaka.

PROMETNA OPREMA CESTE

1.2.

Znak izričite naredbe B47 koji ima oblik kruga promjera 60 cm.	
      kom.	
      2

PARKING OPREMA

1.3.

Ploča za označavanje prometnog otoka "K05"	
      kom.	
      2

Ulazna Kolona opremljena čitačem kartica 125kHz

Parlafon s SIM karticom i relejnim NO izlazom	
      kom.	
      1

Dobava i montaža induktivnih petlji	
      kom.	
      4

Dobava, montaža i puštanje u rad LPR kamera za prepoznavanje registarskih

oznaka. Točnost očitanja min 95%	
      kom.	
      1

Hardverska oprema i softversko rješenje za upravljanje parkingom

1

Dobava, montaža i puštanje u rad rampe (bez letvi)

- hidrauličke ili električne barijere

- protok ulja minimalno 0,7 l/min za hidrauličnu rampu

- maksimalna duljina letve do 5 m

- automatsko podizanje letve po nestanku napajanja

- vrijeme podizanja letve maksimalno 4 s

- Mogućnost udaljenog upravljanja

- Mogućnost ručnog podizanja rampe uz posjedovanje pripadajućeg ključa za otključavanje

- Integrirana elektronika za osiguranje od preranog zatvaranja rampe

- Podržava integraciju trećih strana

- Temperaturni opseg u radnom pogonu - 20°C do +55°C;

- Zaštitno kućište: minimalno IP44 standard ili jednakovrijedno

- Napajanje AC 230V, maksimalna snaga 350W

- Led signalizacija u vidu osvjetljenja letve ili kućišta rampe s jasnim pokazateljem slobodnog ili zabranjenog prolaska kroz rampu (zeleno/crveno osvjetljenje)

- Zaključavanje kućišta rampe pomoću pripadajućeg ključa

- Detekciju udara u rampu i električno kočenje (apsolutni enkoder)

- Mogućnost programiranja brzine podizanja/spuštanja letve

- Mogućnost programiranja osjetljivosti letve na udar

- Antikorozivna zaštita kućišta rampe

- Inverzija smjera u slučaju prepreke

kom.	
      2

Dobava letve (standardna)	
      kom.	
      2

Betonski otok dimenzija 5,00 x 0,60 m	
      kom.	
      1

Dobava i polaganje kabela FTP cat 6	
      m	
      18

Dobava i polaganje el. napojnog kabela PP00 3x2,5mm	
      m	
      24

Dobava i polaganje el. napojnog kabela PP00 3x1,5mm	
      m	
      18

Dobava i izrada detektorske petlje senzora metala, zapilavanje AB podloge, te

zaptivanje induktivne pletene žice PF 1m²	
      kpl.	
      4

Iskop u asfaltnoj površini dubine rova do 40 cm, sa dobavom i ugradnjom cijevi PE50, zapilavanjem asfalta, betoniranjem komplet rova, asfaltiranjem

završnog sloja, te odvozom viška materijala na deponiju	
      m	
      16

UKUPNO

PRILOG 3.

NARUČITELJ: OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA OIB: 16755156769

Put Majdana 3, 21210 Solin

PREDMET NABAVE: Izvedba radova ugradnje rampe na parkiralištu OŠ don Lovre Katića

IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA

za jamstveni rok

Sukladno točki 11.4. Poziva za dostavu ponuda

Ja, _____________________________________ iz _______________________________,

(ime i prezime)                                                               (mjesto)

osobna iskaznica broj/broj putovnice: _____________________________________, kao osoba ovlaštena po  zakonu za zastupanje pravne osobe

__________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta),

OIB: ____________________________, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ćemo,

1.	
      u slučaju da naša ponuda bude odabrana, na dan izvršenja primopredaje radova, i pošto otklonimo sve nedostatke utvrđene internim pregledom, Naručitelju uručiti jamstvo poslovne banke – bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu 10% (deset posto) od brutto vrijednosti ukupno izvedenih radova (uključivo PDV) s minimalnim trajanjem od 24 mjeseca,

2.	
      Jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove dajemo u produljenom trajanju od _________ mjeseci što ukupno čini _________________ mjeseci

3.	
      Jamstvo će biti s ukupnim rokom danim u točci 2. ove izjave i to u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice bez prigovora i neopozivo,

4.	
      Suglasni smo da se rok iz članka 2 ove izjave primjeni kao kriteriji iz točke 18.2. Poziva.

5. Suglasni smo da u slučaju nedostavljanja jamstva za jamstveni rok Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora i ugovornu kaznu.

| Mjesto i datum sastavljanja: |  |
| --- | --- |

|  |  | ZA PONUDITELJA: |
| --- | --- | --- |
|  | (ime, prezime i potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) |  |

PRILOG 4.

OŠ DON LOVRE KATIĆA, OIB: 16755156769, Put Majdana 3, 21210 Solin, koju zastupa ravnateljica dr. sc. Anđelka Slavić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane

i

(naziv tvrtke)_____________________________________,OIB:_____________________, (adresa)____________________, kojeg zastupa _______________________ (u daljnjem tekstu: Izvođač), s druge strane sklapaju sljedeći

U G O V O R

PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je izvedba radova ugradnje rampe na parkiralištu OŠ don Lovre Katića.

Ugovor se zaključuje na temelju ograničenog prikupljanja ponuda za izvedbu radova ugradnje rampe na parkiralištu OŠ don Lovre Katića.

Sastavni dio ovog Ugovora je troškovnik.

UGOVORNA CIJENA

Za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora, utvrđuje se ukupna cijena od:

| Cijena bez PDV-a: | eura |
| --- | --- |
| PDV 25% iznosi: | eura |
| Ukupna cijena s PDV-om: | eura |

(slovima:_____________________________________)

Ukupna cijena izvođenja radova obuhvaća sve troškove svih radova, robe, materijala, kontrole kvalitete, jamstava, osiguranja, zaštite okoliša, kao i sve materijalne troškove (osiguranje, dnevnice, smještaj, prijevoz i drugo), te sve ostale troškove u skladu s tehničkim opisom i specifikacijama danim u Tehničkim specifikacijama. Jedinične cijene iz Troškovnika, koji je sastavni dio ugovora, su nepromjenjive i ne podliježu promjeni do kraja izvršenja ugovora.

ROKOVI I UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora platiti nakon dostavljene konačne situacije ovjerene od nadzornog inženjera s priloženim Zapisnikom o urednoj primopredaji radova i konačnim obračunom izvedenih radova.

Obračun izvršenih radova obavlja se na temelju izvedene količine ugovorenih radova, obračunatim u skladu s građevinskom knjigom i ugovorenih jediničnih cijena.

Okončanu situaciju izvođač je obvezan predati prilikom primopredaje radova i ista čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i končanom obračunu. U Zapisniku mora biti naznačeno jesu li su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu koji se iznos trajno odbija na ime kvalitete i koji se zadržava do izvedbe u traženoj kvaliteti.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja iz stavka 1. ovog članka izvođač ima pravo na naplatu zakonskih zateznih kamata sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22., 156/22. i 155/23.).

ROKOVI IZVOĐENJA RADOVA

Rok izvođenja radova je 5 dana od dana uvođenja u posao, u vrijeme kada nema nastave u školi, odnosno za vrijeme školskih praznika.

U taj rok je uključeno vrijeme potrebno za pripremu sve potrebne opreme, dijelova i materijala, radovi na pripremi gradilišta, građevinski radovi, ugradnja opreme i materijala, ispitivanje i puštanje u pogon, te dostava sve ugovorene tehničke dokumentacije i primopredaja.

Dio ovog ugovora je terminski plan radova sastavljen za sve radove na takav način da se ostvari zahtijevani rok realizacije svih faza predviđenih radova.

Izvođač treba organizirati radno vrijeme i radnike na način koji će omogućiti da se radovi završe u ugovorenom roku, podrazumijevajući, ako bude trebalo, rad u više smjena.

KONTROLA KVALITETE I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Izvođač radova organizira i provodi kontrolu kvalitete radova od trenutka potpisivanja ugovora do predaje radova Naručitelju, prema važećim normama i preporukama.

Izvođač je dužan voditi propisanu dokumentaciju – građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, koje će ovjeravati osoba odgovorna za realizaciju ugovora od strane Naručitelja.

Propisanu i dovoljnu dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta radova, Izvođač mora predati Naručitelju u toku izvođenja radova ili najkasnije do konačnog obračuna radova.

Tijekom izvođenja radova Naručitelj će, putem svoje stručne službe i svog Nadzornog inženjera, provoditi permanentni nadzor nad kvalitetom izvođenja radova.

Izvođač jamči Naručitelju da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu s ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju nedostatke koji onemogućuju ili umanjuju njihovu vrijednost.

PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Nakon izvođenja svih ugovorenih radova, najkasnije u roku 15 dana od dana završetka radova, Naručitelj i Izvođač su dužni pristupiti primopredaji izvedenih radova. Tada će se zapisnički konstatirati završetak izvođenja radova, izvršit će se njihovo preuzimanje i definirati početak i trajanje jamstvenog roka.

Konačni obračun je sastavni dio zapisnika o primopredaji radova kojim se raspravlja o odnosima ugovornih strana i utvrđuje izvršenje međusobnih prava i obveza iz ugovora.

Konačnim obračunom raspravlja se o:

- vrijednosti izvedenih radova

- isplaćenom iznosu

- nedostacima u kvaliteti izvedenih radova i roku uklanjanja uočenih nedostataka

- iznosu koji je Izvođač dužan primiti ili vratiti prema neosporenom dijelu računa

- prekoračenju roka i uzrocima istog

- zahtijevanju ugovorne kazne ili naknade štete, te njihovim osporenim i neosporenim iznosima

- i drugim činjenicama o kojima nije postignuta suglasnost.

JAMSTVENI ROK

Izvođač jamči Naručitelju da će izvoditi radove u skladu s ugovorom, propisima i pravilima struke.

Jamstveni rok za nedostatke utvrđene na izvedenim radovima i ugrađenom materijalu iznosi 24 mjeseca od dana primopredaje radova.

Za vrijeme trajanja jamstvenog roka Naručitelj je dužan izvijestiti Izvođača odmah, pismenim putem, o uočenim nedostacima, a najduže 30 dana od dana njihova otkrivanja.

Izvođač će o svom trošku i u najkraćem mogućem roku ukloniti sve nedostatke iz opsega svoje odgovornosti, koji se pojave u jamstvenom roku. U suprotnom Naručitelj ima pravo na trošak Izvođača angažirati drugog Izvođača radi otklanjanja nedostataka.

Za sve radove i novo ugrađeni materijal koji se izvode ili ugrađuju u jamstvenom roku, Izvođač daje novo jamstvo, koje počinje teći od dana završetka otklanjanja nedostatka, a traje do isteka roka od 24 mjeseca.

Dan potpisivanja Zapisnika o urednoj primopredaji i končanom obračunu smatrat će se danom stupanja na snagu jamstva navedenog u članku 9. ovog Ugovora.

JAMSTVA

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Izvođač radova se obvezuje dostaviti naručitelju s potpisanim ugovorom bjanko zadužnicu kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora s naznakom najvišeg iznosa do 10% vrijednosti ugovora, s rokom važenja ugovornog roka izvođenja radova, plus 30 dana respira.

Ukoliko izvođač u ugovorenom roku ne dostavi naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, smatra se da Ugovor nije ni sklopljen.

U slučaju da izvođač povrijedi ugovorne obveze, naručitelj je obvezan pisanim putem obavijestiti izvođača o namjeri naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko niti nakon u pismenu određenog primjerenog roka izvođač ne postupi i ne postane uredan u ispunjenju ugovornih obveza, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se vraća po proteku ugovornog odnosa.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvođač radova se obvezuje prilikom primopredaje radova uručiti naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice, s naznakom iznosa od 10% vrijednosti Ugovora, s rokom važenja 24 mjeseca od završetka radova.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatiti će se  u  slučaju  da  ponuditelj  u  jamstvenom roku ne ispuni  obveze  otklanjanja  nedostataka  koje  ima  po  osnovi  jamstva  ili  s  naslova naknade štete. Prije naplate jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naručitelj je obvezan pisanim putem obavijestiti izvođača o namjeri naplate, te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za ispunjenje obveza otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Ukoliko  niti  nakon  u  pismenu  određenog  primjerenog  roka  izvođač  ne  ispuni  obveze    otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE

Ukoliko dođe do prekoračenja ugovorenog roka za izvođenje predmetnih radova krivnjom Izvođača, određuje se ugovorna kazna za zakašnjenje u iznosu od tri promila (3 ‰) ukupno ugovorene cijene, za svaki dan zakašnjenja. Gornji iznos je ograničen na deset posto (10 %) ukupno ugovorene cijene.

Izvođač se oslobađa od ugovorne kazne ako je do zakašnjenja ispunjenja ugovornih obaveza došlo zbog zastoja, za koji nije odgovoran, o čemu je dužan pružiti vjerodostojne dokaze.

Bez obzira na postojanje i visinu ugovorne kazne i mimo nje, Naručitelj ima pravo na naknadu štete u sljedećim slučajevima:

a. zbog Izvođačeva neispunjenja ugovornih obveza,

b. zbog raskida ugovora krivnjom Izvođača,

c. zbog nemogućnosti rada tijekom nastanka, trajanja i uklanjanja nedostataka u jamstvenom roku.

Naručitelj mora dokazati postojanje i visinu štete.

Naknadu štete Naručitelj može zahtijevati samo ako je šteta koju je pretrpio veća od iznosa primljene ugovorne kazne. U tom slučaju Naručitelj može zahtijevati samo razliku do potpune naknade štete.

Štetu nastalu trećim osobama snosi Izvođač.

VIŠA SILA I OSLOBAĐANJE OD UGOVORNE KAZNE.

Višom silom se smatra događaj koji nije predvidljiv i izvan je kontrole Izvođača, a nije uzrokovan propustom ili nemarom Izvođača.

Ugovorne strane se oslobađaju svojih ugovornih obveza, tj. odgovornosti za djelomičnu ili potpunu nemogućnost poštivanja ugovornih obveza jedino u slučaju više sile. Sukladno članku 343. Zakona o obveznim odnosima viša sila su vanjske, izvanredne i nepredvidive okolnosti nastale poslije sklapanja ovog ugovora, koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

U slučaju više sile, Izvođač mora u pisanom obliku odmah izvijestiti Naručitelja o početku i završetku više sile. U tom slučaju Izvođač će biti oslobođen od ugovorne kazne, odnosno naknade štete.

Viša sila utvrđuje se sporazumno ili je utvrđuje nadležni sud.

RASKID UGOVORA

Naručitelj može, bez štete po druga prava vezana uz neispunjenje obveza koje su predmet ovog ugovora, obavijestiti Izvođača pisanim putem o neizvršenju obveza i time raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

- neopravdanog zakašnjenja radova, većeg od 10 (deset) kalendarskih dana,

- opetovanog upozorenja izvođaču od strane Nadzornog inženjera na nekvalitetno  izvođenje  radova,

- ugradnje materijala za koje nema dokaze o kakvoći,

- ukoliko izvođač radova ne započne radove na početni datum,

- ukoliko izvođač radova prestane s izvođenjem radova ili jasno pokaže namjeru kako ne misli nastaviti s izvršavanjem svojih obaveza u okviru ugovora,

- ukoliko izvođač radova povrijedi koju od bitnih odredaba ovog Ugovora,

- ukoliko nad izvođačem radova bude otvoren stečaj ili izvođač postane insolventan ili protiv njega bude otvoren likvidacijski postupak ili veći dio njegove imovine postane predmet ovršnog postupka.

U slučaju da Naručitelj raskine Ugovor u cijelosti ili djelomično krivnjom Izvođača, Naručitelj može nabaviti ugovorene radove pod uvjetima i na način koji smatra prikladnim, a Izvođač u tom slučaju ima obvezu nadoknaditi eventualno veće troškove.

Raskid se dostavlja u pisanoj formi najmanje 15 dana prije raskida Ugovora.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku pisanom obaviješću raskinuti Ugovor s Izvođačem, bez prava Izvođača na nadoknadu, ako se nad tvrtkom Izvođača pokrene stečajni postupak ili se utvrdi njegova insolventnost.

Ukoliko naručitelj bez krivnje izvođača raskine ovaj Ugovor obvezan je platiti izvođaču sve do tog trenutka završene radove sukladno ugovornom troškovniku.

Izvođač radova ima pravo raskinuti ovaj Ugovor ako naručitelj ne izvrši svoju obvezu plaćanja prema izvođaču po ovom Ugovoru u roku od 30 dana od dana primitka opomene upućene od izvođača nakon proteka roka dospijeća dotičnog plaćanja.

Ukoliko izvođač bez krivnje naručitelja jednostrano raskine ugovor obvezan je naručitelju nadoknaditi  svu štetu koju je naručitelju nastalu uslijed raskida Ugovora.

PRAVA I OBVEZE IZVOĐAČA.

Izvođač bez pisane suglasnosti naručitelja te odobrenja nadzornog inženjera, a po potrebi i projektanta, ne smije izvršiti bilo kakve izmjene tehničke dokumentacije temeljem koje se izvode radovi.

Ako uočeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavaju sigurnost građevine, život ili zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine, izvođač će do otklanjanja nedostataka obustaviti izvođenje radova i poduzeti hitne mjere da se ti nedostaci otklone.

Izvođač je obvezan izvoditi radove sukladno Ugovoru, Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), Posebnim uzancama o građenju („Narodne novine“, broj 137/21.), pravilima tehničke znanosti, važećim tehničkim i drugim propisima, normativima i obveznim standardima, te ugrađivati materijal, elemente i tehničku opremu koji odgovaraju projektu, zahtjevima naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske, te izvesti i dovršiti predmet nabave u skladu s Ugovorom i uputama nadzornog inženjera.

Izvođač je u obvezi poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, promet, građevinu, susjedne građevine i okolicu. Odgovoran je za sve eventualne propuste i greške, pa se obvezuje pridržavati Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.). Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi izvođač radova.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova izvođač je obvezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

Izvođač ne smije bez prethodne pisane suglasnosti naručitelja i prethodnog pisanog mišljenja nadzornog inženjera izvesti dodatne radove, ukoliko isti nisu sukladni Posebnim uzancama o građenju („Narodne novine“, broj 137/21.).

Izvođač se obvezuje voditi građevnu knjigu i građevinski dnevnik sukladno odredbama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ("Narodne novine" broj 131/21. i 68/22.), te imati svu potrebnu dokumentaciju na gradilištu. Građevnu knjigu i građevinski dnevnik svakodnevno potpisuje i ovjerava odgovorni voditelj radova Izvođača i nadzorni inženjer Naručitelja. Temeljem građevne knjige i građevinskog dnevnika vršit će se evidencija izvršenih radova.

Izvođač ima pravo na prekid radova po ovom Ugovoru u slučaju neispunjavanja obveza naručitelja iz članku 7. ovog Ugovora i pravo na naknadu štete uvjetovane prekidom i ponovnim nastavkom radova.

Izvođač je obvezan u pisanom obliku izvijestiti naručitelja o završetku radova i primopredaji istih uz potvrdu nadzornog inženjera, uz istovremenu dostavu izjave izvođača o završetku ugovorenih radova s uvjetima održavanja građevine, te završnog izvješće nadzora da su radovi na sanaciji građevine iz ovog Ugovora uredno završeni, te da izgrađena građevina nema nedostataka koji bi priječili redovnu uporabu građevine u skladu s projektiranom namjenom.

Izvođač je obvezan odmah pristupiti otklanjanju nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje radova, a snosit će sve troškove i štete koje bi iz nedostataka izvedenih radova mogle proizaći. Također je obvezan ukloniti privremene objekte te pospremiti i očistiti gradilište po završetku radova i sav okolni teren dovesti u prvobitno stanje prije primopredaje.

PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA

Naručitelj je obvezan sve predradnje od kojih zavisi početak izvođenja radova po ovom Ugovoru obaviti u toj mjeri da se izvođaču osigura početak izvođenja radova.

Naručitelj je obvezan uvesti izvođača u posao i predati mu dokumentaciju temeljem koje će se izvoditi radovi. Propust naručitelja da uvede izvođača u posao daje izvođaču radova pravo na produljenje odgovarajućih drugih rokova iz ponude, ali ne i pravo na naknadu eventualnih troškova.

Naručitelj je obvezan ispuniti obvezu iz članka 3. ovog Ugovora.

Naručitelj je obvezan nadzirati izvođenje radova te ovjeravati građevinski dnevnik preko svog ovlaštenog predstavnika odnosno nadzornog inženjera. Ime ovlaštenog predstavnika tj. nadzornog inženjera naručitelj će dati izvođaču u formi pismena po potpisu ovog Ugovora.

Naručitelj se obvezuje zajedno s izvođačem izvršiti primopredaju radova i sastaviti končani obračun.

Ukoliko naručitelj bez krivnje izvođača raskine Ugovor, obvezan je platiti izvođaču sve do tog trenutka završene radove sukladno ugovornom troškovniku.

ODGOVORNE OSOBE ZA REALIZACIJU UGOVORA

Odgovorna osoba za realizaciju ovog Ugovora sa strane Naručitelja je:

dr. sc. Anđelka Slavić.

Odgovorna osoba za realizaciju ovog Ugovora sa strane Izvođača je:

_______________________.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi koji proiziđu iz Ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanje njegova valjanog nastanka, provedbe ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, a ne mogu se riješiti sporazumom ugovornih strana, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom prema sjedištu Naručitelja.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu danom potpisa ugovornih strana.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava 2 primjerka, a 2 primjerka dobiva Izvođač.

ZA IZVOĐAČA:                                                               ZA NARUČITELJA:

Direktor:                                                                    	
      Ravnateljica:

________________	
      	
                                               dr. sc. Anđelka Slavić

KLASA:

URBROJ:

U Solinu, ______________________

Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo.

Ili broj računa

Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo.